Usnesení z jednání Rady obce Vrbátky č. 25  ze dne 23.8.2023

Přítomni:    Kulhajová, Kvapil, Slamenec, Sittek, Kubjátová

- Rada obce bere na vědomí zápis z předchozího zasedání.

- Rada obce schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo s firmou Bezpečné stavby s.r.o. na akci Rekonstrukce MŠ Štětovice na prodloužením termínu dokončení akce do 15.9.2023 a pověřuje starostku podpisem Dodatku smlouvy č.1 v předloženém znění. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje termín pro konání zasedání Zastupitelstva obce Vrbátky v pondělí 11.září 2023 v 17,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce projednala žádost firmy Soledit s.r.o. o prodej pozemků pod fotovoltaickou elektrárnou v Dubanech, p.č. 388/3, 388/4 a 388/5 v k.ú. Dubany na Hané. Žádost bude předložena na jednání zastupitelstva obce dne 11.9.2023.	Hlasování 5-0-0

- Rada obce bere na vědomí Oznámení Stavebního úřadu Prostějov o kolaudačním souhlasu „Plynofikace Cukrovaru Vrbátky a.s.“ na část stavebního objektu PS 02.1 – VTL plynovodní přípojka.

- Rada obce bere na vědomí Oznámení Stavebního úřadu Prostějov o vydání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru „Novostavba rodinného domu“ ve Vrbátkách.

- Rada obce bere na vědomí Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích „Uzavírka přejezdu P7593 Vrbátky“ v období 4.9. – 8.9.2023.

- Rada obce bere na vědomí Oznámení Stavebního úřadu Prostějov o zahájení o odstranění stavby „Stavební úpravy domu č.p. 226 Vrbátky“.

- Rada obce schvaluje způsob opravy místní komunikace ve Štětovicích a postup prací včetně termínu opravy. Bylo zahájeno jednání s dotčenými majiteli přilehlých nemovitostí a s majitelem části pozemku pod tělesem komunikace. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu kotelny a výměnu kotlů v sokolovně v Dubanech.	 Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu místní komunikace ve Štětovicích. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje cenovou nabídku p. Olši ve výši 73 000 Kč na zpracování projektu na cyklostezku v Dubanech a pověřuje místostarostu Kvapila objednáním díla. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje vypsání výběrového řízení zpracování projektové dokumentace na přístavbu sokolovny v Dubanech. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce projednala žádost firmy Soledit s.r.o. s navýšením kapacity elektroenergetické sítě na pozemku pod fotovoltaickou elektrárnou v Dubanech. Rada pověřuje místostarostu Kvapila vypracováním odpovědi na žádost. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce projednala a souhlasí s udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ pro školní rok 2023/2024. V obou třídách MŠ Vrbátky a v MŠ Štětovice bude o jedno dítě více, tj. 25 dětí. 	Hlasování 5-0-0

- Rady obce souhlasí s uzavřením smlouvy na financování obědů pro děti ze sociálně slabých rodin mezi Základní školou Zdeny Kaprálové a Mateřskou školou Vrbátky p.o. a organizací WOMEN FOR WOMEN o.p.s. 	Hlasování 5-0-0

Zapsala: Hana Kulhajová	              Ověřil: Ing. Petr Kvapil

starostka obce	                              místostarosta obce