Usnesení č. 19 z jednání Rady obce Vrbátky ze dne 18.7.2019

Usnesení rady obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osob. podle ustanovení §16 odst. 2 písm. e) zákona č. 28/2000.

# Datum konání:  18.7.2019

Přítomni:           Novotný, Hamplová, Dostál, Kubjátová, Indrák

Body jednání:   projednání předchozího zápisu

nabídky, oznámení

různé

- Rada obce bere na vědomí zápis z předchozího zasedání.

- Rada obce schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.6.2017, o zhotovení díla „Sportovní hala ve Vrbátkách“ se Sdružením Vrbátky hala 2017 zastoupeno reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o., v předloženém znění. Dodatek řeší dodávku víceprací a změnu termínu dokončení díla do 16.8.2019. Cena těchto víceprací je 816.083,-Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu podpisem Dodatku.	Hlasování 3:2:0

- Rada obce schvaluje Nájemní smlouvu s paní A.K. z Duban na pronájem parkovacího místa, umístěného na parcele č. 593, k.ú. Dubany na Hané, u silnice III. třídy 4353 od 1.8.2019 v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Smlouvy.	Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje na základě žádosti pana J.S. z Duban vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku, p.č. 593 v k.ú. Dubany na Hané a pověřuje starostu vyhlášením záměru.

Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu č. 3000027114 s Pražskou plynárenskou, a.s., na období 1.1.2020 – 31.12.2021, v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 	Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu č. 3000027119 s Pražskou plynárenskou, a.s., na období 1.1.2020 – 31.12.2021, v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 	Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu č. 3000027123 s Pražskou plynárenskou, a.s., na období 1.1.2020 – 31.12.2021, v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 	Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu č. 3000027125 s Pražskou plynárenskou, a.s., na období 1.1.2020 – 31.12.2021, v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 	Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu č. 3000027133 s Pražskou plynárenskou, a.s., na období 1.1.2020 – 31.12.2021, v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Dodatku. 	Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje nabídku firmy Amper Market na dodávku silové elektřiny na období 1.1.2020 – 31.12.2021 v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Smlouvy na dodávku silové elektřiny.	Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o svozu komunálního a separovaného odpadu s firmou FCC Prostějov, s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Dodatku.

Hlasování 5:0:0

- Rada obce schvaluje Dohodu o vypořádání závazku ze smlouvy o dílo č. 15/2015 s firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., kterou bude ukončena spolupráce s projekční kanceláří a za 70.000,- Kč bude obci předána rozpracovaná projektová dokumentace na vybudování Biocentra Na Dvorských, v předloženém znění, a pověřuje starostu podpisem Dohody.   	Hlasování 5:0:0

Dalšího hlasování se neúčastnil Milan Indrák.

- Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace „Změna č.1 Územního plánu Vrbátky“ s Ing. arch. Vladimírem Dujkou v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem Smlouvy. 	                                                                                                           Hlasování 4:0:0

- Rada obce schvaluje nabídku firmy Geomorava s.r.o. na vypracování pasportu hřbitova v Dubanech ve výši 47.393,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu objednáním díla.

Hlasování 4:0:0

- Rada obce schvaluje na základě žádosti pana I.S. z Duban vyhlášení záměru na pronájem části obecního pozemku, p.č. 596 v k.ú. Dubany na Hané a pověřuje starostu vyhlášením záměru.

Hlasování 4:0:0

- Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.	Hlasování 4:0:0

Ověřil: Ing. Pavel Novotný 	  				  Zapsala: Ing. Martina Hamplová

starosta obce                                                                       místostarostka obce