Usnesení z jednání Rady obce Vrbátky č. 90 ze dne 10.8.2022

Přítomni: 	Novotný, Kulhajová, Dostál, Indrák, Kubjátová

- Rada obce bere na vědomí zápis z předchozího zasedání.

- Rada obce schvaluje od 1.9.2022 změnu výše nájemného za pronájem sokolovny a sportovní haly, viz. příloha 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Obcí Vrbátky a Mikroregionem Plumlovsko, na realizaci projektu „Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Plumlovsko“, ze dne ze dne 15.10.2020, a pověřuje starostu podpisem dodatku v předloženém znění.	Hlasování 4-1-0

- Rada obce schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo s firmou ELEKTRO-BAU Olomouc s.r.o. na akci „Rekonstrukce elektroinstalace budovy ZŠ Zdeny Kaprálové Vrbátky“ a provedenými vícepracemi ve výši 324.067,27 Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy v předloženém znění. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje pokrytí víceprací na akci „Rekonstrukce elektroinstalace budovy ZŠ Zdeny Kaprálové Vrbátky“ z investičního fondu základní školy a nařizuje ZŠ Zdeny Kaprálové Vrbátky odvod z investičního fondu ve výši 324.067,27 Kč do rozpočtu obce.

Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje Smlouvu s firmou Kocman envimonitoring s.r.o. na servisní práce a údržbu měrných bodů na lokálním výstražném systému v ochraně před povodněmi a pověřuje starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje žádost pana V.G. ze Štětovice o odkup ovoce ze 2 stromů ve Štětovicích u školy za cenu 30Kč/strom. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou VHH stavební +VHH THERMONT s.r.o. na akci „Obecní úřad ve Vrbátkách č.p.41 – stavební úpravy doplňkového objektu ve dvoře s přístavbou přístřešku“ a vícepracemi ve výši 272.696,40 Kč a prodloužením termínu dokončení díla do 31.12.2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 	Hlasování 5-0-0

- Rada obce bere na vědomí vydaní stavebního povolení na akci „Stezka Vrbátky-Margelík“ a pověřuje starostu přípravou výběrového řízení na stavbu.	 Hlasování 5-0-0

- Rada obce bere na vědomí návrhy na obnovu a osazování polních cest.

- Rada obce bere na vědomí poskytnutí dotace z MAS Prostějov o.p.s. ve výši 302.545,60 Kč na vybavení prostor knihovny ve Vrbátkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy v předloženém znění. 	Hlasování 5-0-0

Ověřil: Ing. Pavel Novotný	Zapsala: Hana Kulhajová

starosta obce	místostarostka obce